**工 作 周 报**

**（起止日期：2020/3/16 - 2020/3/20）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **陈祥友** | **部门** | **行业二部架构组** | **填报日期** | **2020/3/20** |
| **一** | **本周工作总结** | | | | |
| 1 | 参加智慧校园培训。 | | | | |
| 2 | 熟悉智慧校园产品和资料。 | | | | |
| 3 | 熟悉龙华教育项目成员、进展和技术方案。 | | | | |
| 4 | 组织龙华教育项目周例会，梳理项目工作。 | | | | |
| 5 | 归档龙华教育项目已有文档。 | | | | |
| 6 | TCA视频学习。 | | | | |
| **二** | **目前工作中存在的问题及需要公司领导支持、批示的事项** | | | | |
| 1 | 龙华教育项目需求不明确，项目范围边界不清晰。 | | | | |
| 2 | 龙华教育项目缺少总集成技术方案，项目集成存在技术风险。 | | | | |
| 3 | 龙华教育项目中部分子项目计划和进展情况不清晰。 | | | | |
| **三** | **下周工作重点** | | | | |
| 1 | 牵头商梳理龙华教育项目需求，明确项目边界和验收文档。 | | | | |
| 2 | 牵头完善龙华教育技术方案，评估技术风险。 | | | | |
| 3 | 牵头完善龙华教育项目计划，明确每个项目的计划和进展情况。 | | | | |
| 4 | TCA、TKE和TI-matrix学习。 | | | | |